La risposta corretta è sempre la prima?

Dividere le domande per paragrafo (1.1, 1.2, 2.1, 3.1) all’interno del modulo 3

## 1. Progettare applicativi web efficaci

- Quali di queste non sono metriche usate in AGILE?

Risposte:

a) Ore

b) Velocity

c) Storypoints

d) Nessuna delle precedenti

- Che cos'è il time boxing?

Risposte:

a) fissare un tempo per svolgere un'attività

b) il tempo impiegato per svolgere un'attività

c) il tempo da utilizzare per programmare un'attività

d) nessuna delle precedenti

- Quante sono le grandi famiglie di rischio da gestire?

Risposte:

a) tre

b) due

c) quattro

d) cinque

- Quali fra questi obiettivi otteniamo a livello business implementando AGILE?

Risposte:

a) la capacità di orientarsi su cosa fare in base al feedback del cliente

b) la capacità di prevedere cosa fare

c) la capacità di realizzare le richieste del cliente nel più breve tempo possibile

d) nessuna delle precedenti

- In quali progetti SCRUM dà il meglio?

Risposte:

a) Creare prodotti innovativi

b) Creare prodotti in poco tempo

c) Quando ho un prodotto ben definito

d) Diventare leader nel settore tech

- Quale fra questi elementi NON è presente in SCRUM?

Risposte:

a) Combinazioni

b) Eventi

c) Artefatti

d) Ruoli

- Cosa vuol dire l'aggettivo "cross-funzionale" in riferimento al Dev Team?

Risposte:

a) Il team ha dentro di sè tutte le competenze per realizzare un incremento di prodotto

b) Il team deve ruotare i propri compiti dopo un certo periodo di tempo

c) Il team deve saper completare i propri compiti entro un certo periodo di tempo

d) Il team conosce i propri limiti

- Cosa produce il Product Owner per realizzare la propria vision di prodotto?

Risposte:

a) il product backlog

b) un product event

c) un meeting di brainstorming

d) un prototipo di prodotto

- In un progetto di sviluppo software, in generale, è consigliabile partire con una iterazione di quante settimane?

Risposte:

a) due settimane

b) un mese

c) sette giorni

d) non è importante la durata

- Lo sprint backlog è l'obiettivo delle prossime settimane di lavoro del Dev Team.

Risposte:

V

F

- In quale evento lo Scrum Master, il Dev Team e il Product Owner producono lo sprint backlog?

- Sprint planning

- daily meeting

- daily scrum

- Nessuna delle precedenti

- Quale strumento si usa per rinforzare la Transparency e la Communication rispetto allo sprint backlog?

Risposte:

a) su una lavagna reale o virtuale chiamata SCRUM board

b) Su un tool chiamato SCRUM tool

c) su dei foglietti di carta

d) sulla scrivania di ogni membro del dev team

- Il daily SCRUM deve avvenire sempre alla stessa ora e allo stesso luogo..

Risposte:

V

F

- In generale a quante domande si risponde durante il daily SCRUM?

Risposte:

a) tre

b) quattro

c) una

d) non si fanno domande durante il daily SCRUM

- Lo SCRUM Master ha il compito di rimuovere gli impedimenti che rallentano il dev team.

Risposte:

V

F

- Chi fra questi individui non partecipa alla Sprint Review?

Risposte:

a) Nessuna delle precedenti

b) Il Dev Team

c) Stakeholders

d) Product Owner

- Chi partecipa alla Sprint Review?

Risposte:

a) Tutto lo SCRUM Team e gli stakeholders

b) Solo lo scrum Team

c) Solo Product Owner e STakeholders

d) Solo Dev Team e Scrum Master

- Chi è il responsabile della modifica del backlog rispetto ai feedback raccolti durante o dopo la demo?

Risposte:

a) Product Owner

b) Stakeholders

c) Scrum Master

d) Dev Team

- Quale principio del manifesto agile viene applicato durante la fase di retrospective?

Risposte:

a) dodicesimo

b) secondo

c) primo

d) Nessun principio

- Quale fra i seguenti NON è un possibile output della retrospective?

Risposte:

a) Stop working

b) Start doing

c) Continue doing

d) Stop doing

- Cosa viene individuato nella fase di retrospective?

Risposte:

a) Il cambiamento che può avere maggior impatto

b) Il cambiamento che apporta il minimo impatto

c) Il cambiamento che scombina il sistema e lo rimodella

d) Nessuna delle precedenti.

- Quale tra i seguenti NON è un compito del Product Owner?

Risposte:

a) Definire l'architettura tecnologica

b) Creare una vision

c) Comunicare una vision

d) Curare il backlog

- Quale fra le seguenti NON è una responsabilità del Dev team?

Risposte:

a) decidere cosa fare

b) lavorare sui backlog item

c)  creare una demo usabile

d) decidere come fare le cose

- La comunicazione ufficiale tra Stakeholders e Dev Team passa attraverso il Product Owner.

Risposte:

V

F

- Quale fra le seguenti NON è una caratteristica degli eventi?

Risposte:

a) tempo variabile

b) tempo prefissato

c) input specifico

d) output specifico

- Quale fra i seguenti NON  è un evento finale dell’iterazione?

Risposte:

a) daily review

b) Demo

c) Retrospective

- Il Product Owner ha la responsabilità di decidere:

a) la priorità dello sprint backlog

b) la stima dell’effort necessario

c) la scadenza

d) le azioni correttive di una retrospective

- Durante quale fase lo Scrum Team identifica i cambiamenti più utili per migliorare la propria efficacia?

Risposte:

a) retrospective

b) daily review

c) sprint review

d) sprint backlog

- Durante la retrospective, lo Scrum Team identifica i cambiamenti più utili per migliorare la propria efficacia?

V

F

- Gli artefatti in SCRUM sono un prodotto concreto.

Risposte:

V

F

- Com'è definito l’artefatto capace di generare valore per gli stakeholders?

Risposte:

a) product increment

b) backlog item

c) demo

d) transparency

- Da cosa è composto lo sprint backlog?

Risposte:

a) backlog items

b) sprint review

c) demo

d) sprint planning

- Una T-shaped person è una persona le cui abilità sono trasversali su varie competenze ma che presenta una specializzazione su un ambito specifico.

Risposte

V

F

- A cosa fa riferimento la parola "agile"?

Risposte:

a) classifica metodologie che hanno valori e principi in comune

b) descrive il modo con cui selezionare il target dei propri clienti

c) comporta l'obbligatorietà di fare attività sportiva per tutti i dipendenti di un'azienda

d) nessuna delle precedenti

- Chi sono i creators  del metodo SCRUM?

a) Jeff Sutherland e Ken Schwaber

b) Willbur Smith e Ken Schwaber

c) Barbara Oakley e Jeff Sutherland

d) Michael Crichton e Bill Gates

- Che cos’è SCRUM?

a) Un framework di lavoro agile e leggero che aiuta le persone a generare valore

b) È un linguaggio per comunicare con i membri del team

c) È un approccio per risolvere i problemi all'interno di un team

d) Un framework che permette di sviluppare un sito web

- Che cos’è il product increment  in SCRUM?

a) Un artefatto in grado di generare valore per gli stakeholders.

b) Rappresenta un oggetto nel modo reale

c) È un artefatto

d) Nessuna delle precedenti

- Che cos’è lo SCRUM Team?

a) è un gruppo di poche persone il cui compito è innovare e creare valore

b) è un gruppo di molte persone che dirige coordina la redazione di un articolo

c) è un gruppo di poche persone che si occupa di dirimere questioni burocratiche

d) è un gruppo di molte persone che realizza un artefatto

- Quante persone idealmente possono far parte del dev team?

a) Tra 3 e 9

b) 5

c) Tra 6 e 15

d) 2

- Qual è l’obiettivo del Product Owner?

a) Massimizzare il valore risultante dal lavoro svolto dal Dev Team.

b) Mediare il rapporto tra i developers

c) organizzare appuntamenti quotidiani con lo scrum master

d) soddisfare le richieste del dev team

- Qual è il primo e fondamentale compito di un Product Owner?

a) Creare, comunicare e condividere continuamente un Visione di Prodotto.

b) Attivare processi di ringiovanimento in azienda

c) trovare fondi per realizzare i progetti del dev team

d) confrontare i bisogni degli stakeholders con quelli dello scrum master

- Lo SCRUM Master promuove la metodologia SCRUM aiutando i membri del team.

V

F

- Che cos’è la cross-fertilization?

a) L’opportunità di migliorare e crescere grazie alla diversità culturale e di competenza tecnica degli elementi del team favorita da ripetute occasioni di confronto

b) Un modo per incrementare la produttività nello sviluppo del web tramite lo scambio di idee

c) Un metodo per stimolare la curiosità nelle persone rimanendo nel proprio settore

d) Un modo per aumentare i ruoli in un'azienda

- Quale articolo ispira Jeff Sutherland alla creazione del metodo SCRUM ?

a) The New New Product Development Game

b) The Art of Doing Twice the Work in Half the Time

c) A Scrum Book: The Spirit of the Game

d) Agile at Scale

- Quale fra questi elementi è presente nello SCRUM?

a) eventi

b) focused mode

c) diffused mode

d) work memory

- Quali sono le caratteristiche  degli eventi?

a) tempo prefissato, input, output

b) tempo variabile, input, output

c) input e output

d) Nessuna delle precedenti

- L’iterazione in SCRUM NON ha una durata prestabilita.

V

F

- Cos’è l’evento “sprint planning” ?

a) Un evento che coinvolge il Product Owner, lo SCRUM Master e Developers per produrre lo Sprint Backlog

b) Un evento che avviene annualmente  per produrre lo Sprint Backlog

c) Un evento che coinvolge gli stakeholders, il product owner e lo scrum master  per produrre lo Sprint Backlog

d) Un evento che annulla le decisioni prese in precedenza

- Il Dev Team deve essere cross-funzionale.

V

F

- INSERITA Domanda: Quale tra le seguenti è una corretta definizione di “T-shaped person”?

a) Una persona le cui abilità sono trasversali su varie competenze ma che presenta una specializzazione su un ambito specifico

b) Un funzionamento di un programma che coinvolge più persone

c) L’attivazione di un sistema a croce che investe tutti i componenti

d) Una persona che ha completato un percorso cross funzionale

- Gli Stakeholders NON fanno parte del team SCRUM.

V

F

- Chi è il responsabile della comunicazione fra stakeholders e dev team?

a) Product owner

b) Scrum master

c) Backlog

d) Demo

- Che cos’è il backlog?

a) un elenco di requisiti da realizzare.

b) uno prodotto da presentare agli stakeholders

c) un evento in cui convergono scrum master e dev team

d) una demo da presentare agli stakeholders

- A livello di dettaglio, com’è impostata la scrittura di un backlog?

a) Nella parte superiore gli elementi sono più dettagliati rispetto a quelli della parte inferiore

b) Il focus è sui modi di realizzazione

c) È una lista dettagliata di eventi

d) Nella parte superiore gli elementi sono più generici rispetto a quelli della parte inferiore

- Qual è il principio che guida la scrittura di un backlog?

a) Massimizzare il valore prodotto

b) Massimizzare il tempo di lavoro

c) Favorire il crunch

d) Minimizzare le dispersioni di lavoro

- Chi dirige lo sprint planning?

a) Il Product Owner

b) Scrum master

c) Dev Team

d) Stakeholders

- La responsabilità del Product Owner è…

a) cosa fare

b) cosa dire

c) come fare

d) quando fare

- La responsabilità dei Developers è…

a) come fare

b) come dire

c) cosa fare

d) quando fare

- Qual è l’output dello sprint planning?

a) sprint backlog

b) backlog item

c) daily review

d) demo

- Quali sono le operazioni che avvengono nello sprint planning?

a) Discussion, evaluation, prioritization

b) Discussion, transparency

c) Evaluation, transparency, prioritization

d) Nessuna delle precedenti

- Quale criterio viene valutato durante la fase di evaluation?

a) L’effort profuso per la realizzazione

b) Il tempo impiegato negli eventi

c) Il prodotto

d) Nessuna delle precedenti

- Che cos’è la prioritization?

a) Una mediazione fra il Product Owner e i Developers

b) Una fase valutativa

c) Un backlog item completo

d) Una mediazione fra scrum master e stakeholders

- Come si chiama l’evento giornaliero?

a) Daily SCRUM

b) Sprint review

c) Demo

d) Indispensable review

- Chi partecipa obbligatoriamente al daily SCRUM?

a) Il Dev Team

b) Scrum master e stakeholders

c) Dev team e product owner

d) Il Dev Team, SCRUM Master e Product Owner

- Quale fra le seguenti è una domanda appartenente al daily SCRUM?

a) Quali impedimenti mi hanno rallentato?

b) Dove dirigerò la mia attenzione domani?

c) Cosa soddisfa gli stakeholders?

d) Nessuna delle precedenti

- Chi si occupa di “risolvere gli impedimenti” dei Developers durante e dopo il daily SCRUM?

a) Lo SCRUM Master

b) Product owner

c) Stakeholders

d) Backlog

- Quale fra i seguenti è un evento finale dell’iterazione?

a) Demo

b) Daily review

c) Trascendenza

d) Sprint planning

- Alla Demo partecipa lo scrum team e gli stakeholders.

V

F

- Qual è il ruolo dell’evento Sprint Review?

a) Fornire un feedback immediato sul prodotto realizzato sino a quel momento.

b) Incrementare il lavoro prodotto dallo scrum master

c) Potenziare l’idea del dev team

d) Soddisfare i bisogni del product owner

- Quale fra i seguenti è un possibile output della retrospective?

a) Start doing

b) Stop working

c) Start planning

d) Stop shouting

- Che caratteristiche deve possedere il product increment?

a) Deve essere usabile e generare o rappresentare valore

b) Deve essere immediatamente spendibile

c) Deve soddisfare gli stakeholders

d) Deve aiutare lo scrum master

- La metodologia SCRUM tende a massimizzare le interazioni tra un limitato numero di persone.

V

F

- Quale fra i seguenti è un valore fondamentale nella metodologia SCRUM?

a) Focus

b) Transparency

c) Product increment

d) Retrospective

- Chi facilita la fase di retrospettiva?

a) SCRUM Master

b) Product increment

c) Product owner

d) Dev team

- Durante la fase di retrospettiva viene individuato un elemento da migliorare e mettere alla prova nel prossimo ciclo.

V

F

- Chi prepara la Sprint Review?

a) Product Owner

b) Scrum master

c) Scrum team

d) Stakeholders

- Quale fra le seguenti NON è un’informazione fondamentale durante il daily scrum?

a) Quali strumenti userò oggi?

b) Definire il piano d’azione per la giornata

c) Condividere le difficoltà incontrate

d) Aggiustare il piano d’azione per raggiungere lo sprint goal

- SCRUM dà il suo meglio nello sviluppo di prodotti innovativi.

V

F

- L'Incremento di Valore alla fine di una sprint è un artefatto.

V

F

- Quale dei seguenti è un pilastro empirico dalla metodologia SCRUM?

a) Ispezione

b) Coraggio

c) Focus

d) Rispetto

- Quale dei seguenti è un approccio di lavoro promosso dalla metodologia SCRUM?

a) Approccio iterativo e incrementale

b) Approccio psicologico e cognitivo

c) Approccio evoluzionista e teoretico

d) Approccio cognitivo e comportamentale

- Quale dei seguenti è un pilastro empirico dalla metodologia SCRUM?

a) Trasparenza

b) Coraggio

c) Focus

d) Rispetto